AXIS小组第??次会议记录

2015-11-4

1. 会议主要内容：讨论人机交互设计文档及详细设计文档的设计细节
2. 会议后计划：

六号前：完成各自负责的模块的详细设计文档

7-10号：邢程负责看陈云龙的UI层代码、张瑞负责王伟成的UI层代码，画出他们类的关系图（大致即可） 旻晨、自强分别逻辑、数据层的设计。

11-14号：各层详细设计的初步完成，完成包内类的建立以及类注释。

15号/14号晚上：评审包图，UI层设计评审、数据逻辑层评审

15-31号代码构造阶段前期，完成核心功能，数据逻辑层完成，UI层部分完成。

12.1 -12.16完成其余功能、测试阶段、UI层完成

1月的某一天：浪浪浪~！！！

下次开会：讨论关于耦合内聚的度量、mockobject、和测试驱动代码、讨论看代码时遇到的一些疑惑（C++线代问题之类的）